2022年山洪灾害防治-内财农〔2022〕1469号项目绩效评价自评报告

- 项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

山洪灾害防治重点城镇补充调查评价和简易监测预警设备

- 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。

绩效目标实际完成情况：2022年山洪灾害补充调查工作的下达和使用按照工作计划执行，完成任务的100%。

- 绩效自评工作情况

- 绩效自评目的。

为了规范和加强预算管理，提高预算管理水平，贯彻落实巴财绩规[2022]2号文件，巴彦淖尔市水利事业服务中心对2022年通过开展山洪灾害补充调查工作，具体包括居民人口分布和企事业单位人员分布情况，掌握对集镇防洪安全可能产生较大影响的塘（堰）坝、桥梁、路涵等涉水工程基本情况，建立山洪灾害调查成果数据库，为山洪灾害分析评价和灾害防御提供基础支撑。按使用进度进入我单位零余额账户,并纳入统筹管理。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数42.00万元，其中：财政拨款42.00万元，其他资金0万元。

本年度资金全年预算数42.00万元，其中：财政拨款42.00万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数41.80万元，其中：财政拨款41.80万元，其他资金0万元。

- 项目资金产出情况。

截止2022年12月底山洪灾害补充调查工作项目经费用于支付委托业务费41.8万元。资金实际支出率达到100%。2022年重点集镇山洪灾害调查评价调查目标，从山洪灾害补充调查评价、山洪灾害监测预警能力巩固提升、群测群防体系建设、重点山洪沟防洪治理等方面内容不做任何调整。拟基于山洪灾害调查、工作底图和基础数据 3 项资料来源，通过收集整理以小流域为单元的水文、地形地貌等基础信息，并通过分析评价，较为全面和准确地掌握山洪灾害威胁区小流域暴雨洪水基本特征以及人员与财产分布情况，分析山丘区暴雨、山丘区洪水与灾害之间的关系，分析重点集镇的山洪暴发临界雨量，为进一步提高山洪灾害防治能力和山丘区社会经济持续发展提供支撑。项目资金的使用，将进一步提升我单位部署严格按照相关财务管理规定，坚持专账管理、专款专用，确保资金使用范围。

- 项目资金管理情况。

内蒙古自治区山洪灾害补充调查工作资金为定向使用经费，巴彦淖尔市水利事业服务中心严格按照相关财务管理制度、规定使用资金,不得擅自扩大项目资金支出范围,不得以任何形式挤占、挪用、截留和滞留。不得列支按照国家规定限制的其他支出，作为项目实施单位,在落实项目资金的账务核算方面执行情况良好,资金能做到专款专用。

- 项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)重点城镇补充调查评价，目标值大于等于4个，实际完成4个，分值5，得分5。

2)简易监测预警设备，目标值大于等于20个，实际完成20个，分值10，得分10。

2、质量指标

3)项目合格率，目标值等于100%，实际完成100%，分值10，得分10。

4)调查有效率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值5，得分5。

3、时效指标

5)总投资完成率，目标值等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

6)资金下拨及时率，目标值资金按时下拨，实际完成资金按时下拨，分值5，得分5。

4、成本指标

7)重点集镇补充调查评价，目标值等于12万元，实际完成12万元，分值3，得分3。

8)重点城镇补充调查评价，目标值等于20万元，实际完成20万元，分值4，得分4。

9)简易监测预警设备，目标值等于10万元，实际完成10万元，分值3，得分3。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

10)山洪灾害防治保护人口，目标值有利保障，实际完成有利保障，分值7.5，得分7.5。

11)山洪灾害防治非工程措施设施维修养护覆盖县，目标值维修养护县都覆盖，实际完成维修养护县都覆盖，分值7.5，得分7.5。

7、生态效益

12)山洪灾害防治，目标值效果明显，实际完成效果明显，分值7.5，得分7.5。

8、可持续影响

13)良性运行，目标值持续推进，实际完成持续推进，分值7.5，得分7.5。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

14)受益群众满意度，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分99.95分，等级为A。

- 存在问题

- 项目立项、实施存在问题。

无

- 资金管理使用存在问题

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

我们将从以下几个方面总结经验，进一步完善项目考核评价机制，最大限度发挥资金使用效益。进一步加强领导，强化责任，完善资金管理制度。在实践中总结经验，对比目标查找不足，提高管理人员及业务科室的思想政治素质和管理服务水平，牢固树立责任意识、勤政意识、廉政意识，增强服务本领，确保项目安全、资金安全、人员安全。

（二）措施及办法。

1.进一步完善项目绩效目标。

2.完善资金管理制度。

3.加强绩效管理信息汇总分析。

巴彦淖尔市水利事业服务中心

二0二三年一月十一日